GestionContratos

Especificación de requisitos y matriz de trazabilidad (SDD)

Sistema de gestión de contratos de alquiler de locales comerciales (MVP)

Proyecto integrador · Desarrollo de software agéntico con .NET

Autor: Yuri Grandez

Versión 1.0 · Octubre de 2026

Contenido

1. Propósito y alcance

1.1 Enfoque de especificación y trazabilidad

1.2 Convención de identificadores

1.3 Actores y roles

1.4 Fases de implementación y commits

2. Requisitos funcionales

3. Reglas de negocio

4. Requisitos no funcionales

5. Matriz de trazabilidad

5.1 Requisitos funcionales

5.2 Reglas de negocio

5.3 Requisitos no funcionales

6. Cobertura de la trazabilidad

7. Fuera del MVP y brechas conocidas

8. Cómo usar este documento

# 1. Propósito y alcance

Este documento reúne las especificaciones del MVP de GestionContratos (requisitos funcionales, reglas de negocio y requisitos no funcionales) y las enlaza con el código y las pruebas que las implementan. Su objetivo es que cualquier requisito se pueda seguir en ambos sentidos: desde la necesidad hasta la prueba que la verifica, y desde una prueba o clase hasta el requisito que la justifica.

El alcance es el MVP descrito en docs/Arquitectura.md: login y roles, maestros, contratos con autorización y cronograma, pagos, morosidad, analíticas y la aplicación web. Lo que quedó fuera del MVP se lista en la sección 7.

## 1.1 Enfoque de especificación y trazabilidad

El proyecto sigue un enfoque guiado por especificaciones (SDD): primero se definieron el problema, la arquitectura y las reglas de negocio (docs/Arquitectura.md y los documentos de la carpeta Prompts), y luego se implementó por fases, con un commit por fase y pruebas que verifican cada regla. La cadena de trazabilidad es:

- Requisito (RF / RN / RNF) → define qué debe hacer el sistema y cómo se acepta.

- Fase y commit → cuándo se implementó y cómo se recupera esa versión con git.

- Backend y frontend → endpoint, clase de negocio y pantalla que lo implementan.

- Prueba → prueba automática (xUnit o Vitest) o prueba manual que lo verifica.

## 1.2 Convención de identificadores

| Prefijo | Significado |
| --- | --- |
| RF-nn | Requisito funcional: lo que el sistema permite hacer. |
| RN-nn | Regla de negocio: condición que el sistema siempre debe cumplir; se verifica con pruebas de validación y de reglas. |
| RNF-nn | Requisito no funcional: seguridad, arquitectura, calidad y despliegue. |

## 1.3 Actores y roles

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Operador (OPE) | Registra clientes y contratos en borrador, edita borradores, registra pagos y consulta morosidad y analíticas. |
| Administrador (ADM) | Todo lo del operador, más: administrar empresas y locales, desactivar clientes, autorizar y rescindir contratos, eliminar borradores, anular pagos y actualizar estados. |
| Sistema | Tarea de fondo que marca contratos vencidos y ajusta el estado de los locales cada 6 horas y al iniciar la API. |

## 1.4 Fases de implementación y commits

| Fase | Commit | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 y 1 | 8d9b903 | Solución GestionContratos y scripts de BD (tablas, datos, vistas y datos de demostración). |
| Fase 2 | 0c6a73c | Núcleo técnico: entidades, DbContext, repositorios, Unit of Work, login JWT y pruebas. |
| Fase 3 | 4446ebf | Maestros (empresas, locales, clientes) y catálogos. |
| Fase 4 | 5d279ac | Contratos y cronograma de cuotas. |
| Fase 5 | 4ca09e6 | Pagos y morosidad. |
| Fase 6 | 083a775 | Analíticas del dashboard. |
| Fase 7 | 4e6043b | Frontend Angular 21. |
| Cierre | 9b53fec | Manual de pruebas (debug e IIS) y hospedaje de la web en la API. |

# 2. Requisitos funcionales

Cada requisito incluye su criterio de aceptación, es decir, la condición verificable que lo da por cumplido. La columna Rol indica quién puede ejecutarlo.

| ID | Requisito | Criterio de aceptación | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación | El usuario ingresa con usuario y clave y recibe un token JWT con su rol. Con credenciales incorrectas o token manipulado recibe 401. | Todos |
| RF-02 | Roles y permisos | Existen los roles Administrador y Operador. Las operaciones reservadas al administrador responden 403 al operador. | Todos |
| RF-03 | Catálogos | La API entrega las listas para los formularios (tipos de documento, monedas, estados, medios de pago, conceptos). Un catálogo inexistente responde 404. | Todos |
| RF-04 | Gestión de clientes | Listar con búsqueda y paginación, obtener, crear, actualizar y desactivar. Crear y editar: cualquier usuario; desactivar: administrador. | Todos / ADM |
| RF-05 | Gestión de empresas | Listar, obtener, crear, actualizar y desactivar empresas (RUC válido y único). Escritura solo del administrador. | ADM |
| RF-06 | Gestión de locales | Listar con filtros (empresa, tipo, estado), obtener, crear, actualizar y desactivar locales. Escritura solo del administrador. | ADM |
| RF-07 | Registro de contrato | Se registra un contrato en estado Borrador con código generado CON-AAAA-NNNN, validando fechas, monto, día de pago, cliente, local y solapamiento. | Todos |
| RF-08 | Edición y eliminación de borradores | Solo un contrato en Borrador se puede editar o eliminar (eliminar: administrador). Un contrato vigente se rescinde. | Todos / ADM |
| RF-09 | Autorización de contrato | Un administrador distinto de quien registró el contrato lo autoriza: pasa a Vigente, se genera el cronograma, se ocupa el local si ya inició y se registra un evento de auditoría. | ADM |
| RF-10 | Cronograma de cuotas | Al autorizar se generan cuotas mensuales por concepto con monto mayor a cero, en el día de pago del contrato; se puede consultar con saldos y días de atraso. | Todos |
| RF-11 | Rescisión de contrato | El administrador rescinde un contrato vigente indicando fecha efectiva y motivo: se acorta el fin, se anulan las cuotas futuras sin pagos y se libera el local. | ADM |
| RF-12 | Actualización de estados | Los contratos cuyo plazo terminó pasan a Vencido y se ajusta el estado de los locales, al iniciar la API, cada 6 horas y a pedido del administrador. | ADM / sistema |
| RF-13 | Registro de pagos | Se registra un pago total o parcial aplicado a una cuota; la cuota pasa a Pago parcial o Pagada. Se pueden listar pagos por contrato, fechas y número de operación. | Todos |
| RF-14 | Anulación de pagos | El administrador anula un pago con motivo; el pago deja de contar y la cuota vuelve al estado que corresponde. | ADM |
| RF-15 | Morosidad | Se lista a los clientes con deuda vencida (cuotas, monto, días de atraso) y el detalle de cuotas vencidas por cliente. | Todos |
| RF-16 | Resumen del panel | El panel muestra locales ocupados y disponibles, contratos vigentes, esperado y cobrado del mes, deuda vencida y contratos por vencer. | Todos |
| RF-17 | Ocupación de locales | Ocupados, en mantenimiento y disponibles por empresa, con porcentaje de ocupación a la fecha de hoy. | Todos |
| RF-18 | Ingresos mensuales | Comparación mes a mes de lo esperado contra lo cobrado, con rango por defecto de 12 meses y máximo de 60. | Todos |
| RF-19 | Antigüedad de la morosidad | Deuda vencida agrupada en 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días. | Todos |
| RF-20 | Contratos por vencer | Contratos vigentes que terminan dentro de N días (1 a 365), del más próximo al más lejano. | Todos |
| RF-21 | Ranking de locales y clientes | Top de locales y clientes por monto cobrado en un período, con cantidad entre 1 y 50. | Todos |
| RF-22 | Aplicación web | Interfaz Angular que cubre el flujo completo: login, panel con gráficos, maestros, contratos, pagos y deudas, con rutas protegidas por rol. | Todos |

# 3. Reglas de negocio

| ID | Regla | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | Los códigos de cliente, empresa y local son únicos, incluso frente a registros dados de baja. | RF-04, RF-05, RF-06 |
| RN-02 | El documento se valida según el tipo: DNI de 8 dígitos y RUC de 11 dígitos (en empresas debe empezar con 10, 15, 16, 17 o 20). No se repite entre clientes. | RF-04, RF-05 |
| RN-03 | No se puede desactivar un cliente o local con contratos en borrador o vigentes, ni una empresa con locales activos. | RF-04, RF-05, RF-06 |
| RN-04 | El estado de un local solo puede fijarse como Disponible o Mantenimiento; Ocupado lo define el contrato vigente. Un local ocupado no cambia de estado manualmente. | RF-06 |
| RN-05 | Un contrato exige fecha de fin posterior a la de inicio, duración máxima de 120 meses, monto de alquiler mayor a cero y día de pago entre 1 y 31. | RF-07 |
| RN-06 | Un local no puede tener dos contratos (borrador o vigente) con fechas que se crucen; un local en mantenimiento no se puede contratar. Los contratos contiguos sin cruce sí se permiten. | RF-07, RF-09 |
| RN-07 | El contrato lo autoriza un administrador distinto del que lo registró, y no se autoriza un contrato cuyo plazo ya terminó ni uno que ya no esté en borrador. | RF-09 |
| RN-08 | La primera cuota se cobra completa y vence el día de inicio si el día de pago ya pasó; el último mes se cobra completo y ninguna cuota vence después del fin. Con día de pago 30 o 31 se usa el último día de los meses cortos. | RF-10 |
| RN-09 | Un pago no puede superar el saldo de la cuota, ni tener fecha futura o anterior al inicio del contrato, ni aplicarse a una cuota ya pagada. | RF-13 |
| RN-10 | Estado de la cuota: Pendiente sin pagos, Pago parcial si queda saldo y Pagada si el saldo es cero. Se recalcula al registrar y al anular pagos. | RF-13, RF-14 |
| RN-11 | Los pagos simultáneos sobre una misma cuota se atienden uno tras otro (bloqueo de la fila), de modo que nunca se supera el monto de la cuota. | RF-13 |
| RN-12 | La anulación de un pago exige motivo, es una baja lógica y no se permite si el pago ya está asociado a un comprobante. | RF-14 |
| RN-13 | La mora no se guarda: una cuota está en mora si su vencimiento es anterior a hoy y aún tiene saldo. | RF-15, RF-19 |
| RN-14 | La rescisión solo aplica a contratos vigentes, con fecha efectiva entre el inicio y hoy, y con motivo obligatorio. | RF-11 |
| RN-15 | Lo cobrado de un mes cuenta los pagos recibidos en ese mes, aunque correspondan a cuotas anteriores (el porcentaje de cobranza puede superar 100). | RF-18 |

# 4. Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Claves con hash BCrypt, tokens JWT con expiración, todos los endpoints protegidos salvo login y salud. Cadena de conexión y clave JWT fuera del repositorio (user-secrets y variables de entorno). |
| RNF-02 | Arquitectura | N capas con dependencias en un solo sentido (API, Negocio, Datos, Entidades, DTOs, Comun, Integraciones, Pruebas). La API no habla directo con Datos. |
| RNF-03 | Integridad de datos | Baja lógica con filtro global de EF y auditoría automática de FechaCreacion y FechaModificacion. |
| RNF-04 | Auditoría de operaciones | Autorizar contratos y registrar o anular pagos deja un evento en tabEVENTOS. |
| RNF-05 | Respuestas de error | Errores de negocio como 400, no encontrado como 404, sin token 401 y sin permiso 403, mediante un manejador global (ProblemDetails). Nunca un 500 por una regla de negocio. |
| RNF-06 | Pruebas reproducibles | Las pruebas de integración corren contra una BD separada (dbALQUILERES_TEST), nunca contra dbALQUILERES. |
| RNF-07 | Despliegue | La API sirve la web compilada (wwwroot) para instalar un solo sitio en IIS; las rutas /api inexistentes devuelven 404 y nunca la página. |
| RNF-08 | Usabilidad | Interfaz responsiva (menú en cajón y tablas como tarjetas en el celular) y accesible, con confirmaciones y avisos en las operaciones críticas. |

# 5. Matriz de trazabilidad

Lectura: cada fila une un requisito con la fase y el commit donde se implementó, el backend (endpoint y clases), el frontend y las pruebas que lo verifican. Los números entre paréntesis indican cuántas pruebas hay en esa clase o grupo. Los nombres de pruebas se pueden buscar tal cual en la carpeta Backend/GestionContratos.Pruebas.

## 5.1 Requisitos funcionales

| ID | Fase · commit | Backend | Frontend | Pruebas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | F2 · 0c6a73c | POST /api/auth/login GET /api/auth/yo AuthServicio, GeneradorToken, HasherClave | features/login, core/auth (service, guards, interceptor) | AuthIntegracionTests (8) AutenticacionUnitariaTests (hash y token) login.spec, auth.spec |
| RF-02 | F2–F5 | Roles (ADM, OPE) [Authorize(Roles = ...)] en los controllers | adminGuard, menú según rol | Casos *_ComoOperador_Devuelve403 en Clientes, Empresas, Locales, Contratos y Pagos auth.spec |
| RF-03 | F3 · 4446ebf | GET /api/catalogos y /{nombre} CatalogosServicio | core/api/catalogos.api | CatalogosApiTests: TiposDocumento_IncluyeDniYRuc, Monedas_IncluyeSoles, CatalogoInexistente_Devuelve404 |
| RF-04 | F3 · 4446ebf | /api/clientes (GET, POST, PUT, DELETE) ClientesServicio | features/clientes (lista, formulario) | ClientesApiTests (18) clientes-lista.spec, validadores.spec |
| RF-05 | F3 · 4446ebf | /api/empresas EmpresasServicio | features/empresas | EmpresasApiTests (10) |
| RF-06 | F3 · 4446ebf | /api/locales LocalesServicio | features/locales | LocalesApiTests (15) |
| RF-07 | F4 · 5d279ac | POST /api/contratos ContratosServicio.Crear, tabSECUENCIA (SecuenciaGenerador) | features/contratos/contrato-form | ContratosApiTests: Crear_ComoOperador_QuedaEnBorradorConCodigoGenerado, Crear_DosContratos_RecibenCodigosDistintosYCrecientes, Crear_* de validación contrato-form.spec |
| RF-08 | F4 · 5d279ac | PUT y DELETE /api/contratos/{id} ContratosServicio | contrato-form, contrato-detalle | ContratosApiTests: Actualizar_Borrador_ModificaLosDatos, Actualizar_ContratoVigente_Devuelve400, Desactivar_* |
| RF-09 | F4 · 5d279ac | POST /api/contratos/{id}/autorizar ContratosServicio.Autorizar | contrato-detalle (botón Autorizar) | ContratosApiTests: Autorizar_ComoAdmin_PasaAVigenteGeneraElCronogramaYOcupaElLocal, Autorizar_RegistradoPorElMismoUsuario_Devuelve400, Autorizar_RegistraUnEventoDeAuditoria, Autorizar_ContratoConPlazoTerminado_Devuelve400 |
| RF-10 | F4 · 5d279ac | GET /api/contratos/{id}/cronograma GeneradorCronograma vista vwCRONOGRAMA_SALDOS | contrato-detalle (tabla de cuotas) | GeneradorCronogramaTests (10) ContratosApiTests: Cronograma_DiaDePago31_UsaElUltimoDiaDeLosMesesCortos, ContratosDeDemostracion_TienenCronogramaConSaldos |
| RF-11 | F4 · 5d279ac | POST /api/contratos/{id}/rescindir ContratosServicio.Rescindir | contratos/rescindir-dialogo | ContratosApiTests: Rescindir_ContratoVigente_CierraElContratoAnulaCuotasFuturasYLiberaElLocal, Rescindir_SinMotivo_Devuelve400, Rescindir_ConFechaFuturaOAnteriorAlInicio_Devuelve400 |
| RF-12 | F4 · 5d279ac | POST /api/contratos/actualizar-estados ActualizadorEstadosContratos (BackgroundService) | contratos-lista | ContratosApiTests: ActualizarEstados_MarcaVencidoElContratoCuyoPlazoTermino_YLiberaElLocal, ActualizarEstados_ComoOperador_Devuelve403 |
| RF-13 | F5 · 4ca09e6 | POST /api/pagos, GET /api/pagos PagosServicio.Registrar | features/pagos (pagos-lista, pago-dialogo) | PagosApiTests: Registrar_PagoTotal_*, Registrar_PagoParcial_*, Registrar_MontoMayorAlSaldo_*, Registrar_CincoPagosSimultaneosDelSaldoCompleto_SoloUnoSeAcepta EstadoCuotaTests pago-dialogo.spec |
| RF-14 | F5 · 4ca09e6 | POST /api/pagos/{id}/anular PagosServicio.Anular | pagos/anular-pago-dialogo | PagosApiTests: Anular_PagoTotal_DevuelveLaCuotaAPendiente, Anular_SinMotivo_Devuelve400, Anular_ComoOperador_Devuelve403, AnularYVolverAPagar_PermitePagarElSaldoCompleto anular-pago-dialogo.spec |
| RF-15 | F5 · 4ca09e6 | GET /api/morosidad y /{idCliente} MorosidadServicio vista vwMOROSIDAD | features/deudas | MorosidadApiTests (10) |
| RF-16 | F6 · 083a775 | GET /api/analiticas/resumen AnaliticasServicio | features/panel, shared/kpi | AnaliticasApiTests: Resumen_ReuneLosIndicadoresDeLaEmpresa, Resumen_SinFiltro_ConsolidaTodasLasEmpresas |
| RF-17 | F6 · 083a775 | GET /api/analiticas/ocupacion vwOCUPACION_LOCALES | panel, shared/graficos/barra-apilada | AnaliticasApiTests: Ocupacion_* (3) |
| RF-18 | F6 · 083a775 | GET /api/analiticas/ingresos-mensuales vwINGRESOS_MENSUALES | panel, shared/graficos/columnas-ingresos | AnaliticasApiTests: IngresosMensuales_* (5) escala.spec |
| RF-19 | F6 · 083a775 | GET /api/analiticas/morosidad | panel | AnaliticasApiTests: Morosidad_AgrupaLaDeudaVencidaPorAntiguedad, Morosidad_ClienteQuePagoTodoLoVencido_DevuelveCeros |
| RF-20 | F6 · 083a775 | GET /api/analiticas/contratos-por-vencer vwCONTRATOS_POR_VENCER | panel | AnaliticasApiTests: ContratosPorVencer_* (3) |
| RF-21 | F6 · 083a775 | GET /api/analiticas/top-locales y top-clientes | panel, shared/graficos/barras-horizontales | AnaliticasApiTests: Tops_* (5) |
| RF-22 | F7 · 4e6043b | — (consume la API) | Angular 21: app.routes, shell, shared/*, core/* | componentes.spec, formato.spec, fechas.spec, api.utils.spec, servicios-ui.spec Manual_Pruebas/03_Lista_de_Pruebas.md (pruebas manuales) |

## 5.2 Reglas de negocio

| ID | Dónde se aplica | Pruebas que la verifican |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | ClientesServicio, EmpresasServicio, LocalesServicio | Crear_CodigoDuplicado_Devuelve400 (Clientes, Locales); Crear_ConCodigoDeClienteDadoDeBaja_Devuelve400EnVezDeError500 |
| RN-02 | ValidadorDocumento, EmpresasServicio | ValidadorDocumentoTests (3); Crear_DniConFormatoInvalido_Devuelve400; Crear_RucInvalido_Devuelve400; Crear_DocumentoDuplicado_Devuelve400 |
| RN-03 | Servicios de Clientes, Empresas y Locales | Desactivar_ClienteConContratoVigente_Devuelve400; Desactivar_EmpresaConLocales_Devuelve400; Desactivar_LocalOcupado_Devuelve400 |
| RN-04 | LocalesServicio | Crear_ComoOcupado_Devuelve400; Actualizar_CambiarEstadoDeLocalOcupado_Devuelve400 |
| RN-05 | ContratosServicio (validación) | Crear_FechaFinNoPosteriorAInicio_Devuelve400; Crear_DuracionMayorA120Meses_Devuelve400; Crear_MontoDeAlquilerCero_Devuelve400; Crear_DiaDePagoFueraDeRango_Devuelve400 |
| RN-06 | ContratosServicio (Crear y Autorizar) | Crear_FechasQueSeCruzanConOtroContratoDelLocal_Devuelve400; Crear_ContratoContiguoSinCruce_Devuelve201; Crear_LocalEnMantenimiento_Devuelve400 |
| RN-07 | ContratosServicio.Autorizar | Autorizar_RegistradoPorElMismoUsuario_Devuelve400; Autorizar_ContratoYaVigente_Devuelve400; Autorizar_ContratoConPlazoTerminado_Devuelve400 |
| RN-08 | GeneradorCronograma | PrimeraCuota_SeCobraCompletaYVenceElDiaDeInicioSiElDiaDePagoYaPaso; VigenciaQueNoCompletaElUltimoMes_CobraEseMesCompleto; NingunaCuotaVenceDespuesDelFinDelContrato; DiaDePago31_UsaElUltimoDiaDeMesesCortos |
| RN-09 | PagosServicio.Registrar | Registrar_MontoMayorAlSaldo_Devuelve400YNoCambiaLaCuota; Registrar_FechaFutura_Devuelve400; Registrar_FechaAnteriorAlInicioDelContrato_Devuelve400; Registrar_CuotaYaPagada_Devuelve400 |
| RN-10 | EstadoCuota (cálculo) | EstadoCuotaTests; Registrar_PagoParcial_DejaLaCuotaEnPagoParcialYLuegoSeCompleta; Anular_UnoDeDosPagos_DejaLaCuotaEnPagoParcial |
| RN-11 | PagosServicio (transacción con UPDLOCK) | Registrar_CincoPagosSimultaneosDelSaldoCompleto_SoloUnoSeAcepta; Registrar_PagosSimultaneosParciales_NuncaSuperanElMonto |
| RN-12 | PagosServicio.Anular | Anular_SinMotivo_Devuelve400; Anular_DosVeces_LaSegundaDevuelve404 |
| RN-13 | MorosidadServicio, vwMOROSIDAD | Cronograma_MarcaLosDiasDeAtrasoDeLasCuotasVencidasSinPagar; PagoParcial_ReduceLaDeudaPeroLaCuotaSigueVencida; AnularUnPago_VuelveALaMorosidad; ContratoAlDia_NoApareceComoMoroso |
| RN-14 | ContratosServicio.Rescindir | Rescindir_ContratoEnBorrador_Devuelve400; Rescindir_ConFechaFuturaOAnteriorAlInicio_Devuelve400; Rescindir_SinMotivo_Devuelve400 |
| RN-15 | AnaliticasServicio | IngresosMensuales_ElPagoCuentaEnElMesEnQueSeRecibeNoEnElDeLaCuota |

## 5.3 Requisitos no funcionales

| ID | Dónde se aplica | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | HasherClave, GeneradorToken, ConfiguracionApi, docs/Configuracion.md | Hasher_DosHashesDeLaMismaClaveSonDistintos; Login_ClaveIncorrecta_Devuelve401; Yo_ConTokenManipulado_Devuelve401; SinToken_Devuelve401 (varios controllers) |
| RNF-02 | Estructura de la solución; docs/Arquitectura.md §1 | Revisión de referencias entre proyectos (.csproj); no tiene prueba automática |
| RNF-03 | GestionContratosDbContext, Configuraciones/* | DatosIntegracionTests: Agregar_AsignaFechaCreacionAutomaticamente; Actualizar_AsignaFechaModificacionYConservaFechaCreacion; Desactivar_OcultaElRegistroEnLasConsultas |
| RNF-04 | ContratosServicio.Autorizar, PagosServicio | Autorizar_RegistraUnEventoDeAuditoria; Registrar_DejaUnEventoDeAuditoria |
| RNF-05 | ManejadorExcepciones, ExcepcionNegocio | Todas las pruebas *_Devuelve400 / 404 / 403 de las clases de integración |
| RNF-06 | ApiFactory, PruebasApiBase | Salud_ConectaConLaBaseDeDatos; toda la suite de integración se ejecuta sobre dbALQUILERES_TEST |
| RNF-07 | Program.cs (archivos estáticos y fallback) | HospedajeWebTests (5 pruebas: raíz sin caché, recarga de rutas, archivos estáticos, /api inexistente, API junto a la web) |
| RNF-08 | Frontend: shared/*, layout/shell, styles.scss | Pruebas manuales (Manual_Pruebas/03_Lista_de_Pruebas.md); componentes.spec |

# 6. Cobertura de la trazabilidad

Resultado de cruzar los requisitos con el código y las pruebas:

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Requisitos funcionales especificados | 22 (RF-01 a RF-22) |
| Reglas de negocio | 15 (RN-01 a RN-15), todas con al menos una prueba automática |
| Requisitos no funcionales | 8 (RNF-01 a RNF-08); 6 con prueba automática y 2 verificados por revisión o prueba manual |
| Pruebas del backend (xUnit) | 176 métodos de prueba (unitarias e integración), sin contar los casos de las pruebas parametrizadas |
| Pruebas del frontend (Vitest) | 154 pruebas en 14 archivos spec |
| Requisitos sin prueba automática de interfaz | RF-22 y RNF-08 se cubren con la lista de pruebas manuales |

Nota: los conteos se obtuvieron del código del repositorio al redactar el documento (métodos con [Fact] o [Theory] en Backend/GestionContratos.Pruebas). Conviene actualizarlos si se agregan pruebas.

# 7. Fuera del MVP y brechas conocidas

Estos puntos no están implementados y por eso no tienen requisito funcional asociado. Quedan registrados para trabajarlos en una segunda etapa.

| Elemento | Situación |
| --- | --- |
| Comprobantes y facturación electrónica | Las tablas existen en la BD; no hay API ni pantalla. El proyecto Integraciones está vacío. |
| Adendas y cambio de día de pago a mitad de contrato | Tabla existente; el cambio solo afectaría a las cuotas pendientes. No implementado. |
| Garantías, documentos adjuntos e incidencias | Tablas existentes, sin funcionalidad. |
| Pago que cubra varias cuotas a la vez | Hoy se registra un pago por cuota. |
| Gestión de roles y permisos, notificaciones por correo y reportes exportables | Fuera del MVP, definido así en docs/Arquitectura.md §3. |
| Pruebas automáticas de arquitectura (RNF-02) y de usabilidad (RNF-08) | Se verifican por revisión y con la lista de pruebas manuales. |

# 8. Cómo usar este documento

- Para auditar un requisito: buscar su ID en la sección 5, abrir el commit indicado con git show y ejecutar las pruebas citadas con dotnet test --filter "FullyQualifiedName~NombreDeLaPrueba".

- Para agregar una funcionalidad nueva: añadir primero el RF o RN con su criterio de aceptación, escribir la prueba y recién implementar; luego completar la fila de la matriz.

- Para una demostración: los requisitos RF-07, RF-09, RF-13 y RF-16 corresponden al guion de demo de docs/Arquitectura.md (registrar contrato, autorizar, pagar y ver el panel).